BIỂU MẪU 05

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SPRINT 2

(Sprint Review Report)

| Tên dự án | Nghiên cứu ReacJS và ExpressJS phát triển hệ thống trả lời câu hỏi trực tuyến - FireQuiz | Sprint số | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | Lửa | Ngày báo cáo | 07/04 |

1. MỤC TIÊU SPRINT

Mục tiêu của Sprint 2 là hoàn thiện các chức năng cốt lõi liên quan đến việc tổ chức và tham gia làm bài trắc nghiệm, bao gồm việc thiết lập thời gian, quản lý lượt tham gia và chấm điểm bài làm

2. CÁC TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

| # | Tính năng / Công việc | Demo? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý câu hỏi chi tiết | ☑ | CRUD đầy đủ, hỗ trợ nhiều loại câu hỏi |
| 2 | Cấu hình Quiz & Mã PIN | ☑ | Tạo PIN duy nhất, quản lý Public/Private |
| 3 | Import câu hỏi từ Excel | ☑ | Upload, validate và lưu hàng loạt |
| 4 | Giao diện làm bài (Core UI) | ☑ | Hiển thị câu hỏi, tiến trình, chọn đáp án |
| 5 | Luồng tham gia Công khai | ☑ | Danh sách quiz public (gallery) |
| 6 | Luồng tham gia bằng mã PIN | ☑ | Nhập PIN và truy cập quiz |
| 7 | Xem kết quả & Giải thích | ☑ | Hiển thị kết quả chi tiết, hỗ trợ danh sách giải thích động |
| 8 | Bộ lọc quyền truy cập (Guard) | ☑ | Kiểm tra điều kiện truy cập quiz |
| 9 | Tự động lưu bài (Auto-save) | ☑ | Tránh mất bài khi mất kết nối |
| 10 | Logic thời gian & tự nộp | ☑ | Đồng hồ + auto submit khi hết giờ |
| 11 | Xáo trộn & chống gian lận | ☑ | Random câu hỏi/đáp án + detect chuyển tab |
| 12 | Dashboard kết quả | ☑ | Quản lý thí sinh, lọc dữ liệu |
| 13 | Xuất báo cáo Excel/PDF | ☑ | Export file kết quả |
| 14 | Thống kê chuyên sâu câu hỏi | ☑ | Biểu đồ đúng/sai |
| 15 | Bảng xếp hạng (Leaderboard) | ☑ | Top thí sinh theo điểm/thời gian |
| 16 | Chế độ xem trước (Preview) | ☑ | Xem đề trước khi publish |

3. CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

| # | Công việc | Lý do chưa hoàn thành | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimedia câu hỏi (ảnh/âm thanh) | Chưa ưu tiên, tập trung hoàn thiện core system | Tích hợp Cloudinary/S3 để upload và lưu trữ |
| 2 | Giới hạn số lượng & Profile v2 | Độ ưu tiên thấp, chưa cần thiết cho MVP | Phát triển sau khi hệ thống ổn định |

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

| 😊 Điều làm tốt  Phân chia công việc rõ ràng theo module (FE / BE / feature)  Hoàn thành đầy đủ các chức năng cốt lõi của hệ thống  Tích hợp frontend – backend hiệu quả  Xử lý tốt các vấn đề thực tế: - merge conflict - lỗi API - đồng bộ dữ liệu  Có các tính năng nâng cao: - auto-save - anti-cheat | 😞 Điều cần cải thiện  Chưa thống nhất cấu hình Git (author bị lệch → khó thống kê)  Commit message chưa rõ ràng, thiếu chuẩn  Lịch sử commit bị trùng lặp do merge nhiều nhánh  Chưa triển khai một số tính năng nâng cao (multimedia, profile v2)  Thiếu kiểm thử tổng thể (integration test) trước khi merge |
| --- | --- |

5. KẾ HOẠCH SPRINT TIẾP THEO

Mục tiêu Sprint 3 - Hoàn thiện các US còn dang dở từ Sprint 2 - Phát triển các tính năng nâng cao để hệ thống đạt mức production-ready - Cải thiện UX và tính linh hoạt của hệ thống quiz

STT; Công việc; Mô tả đơn giản; SP. 1; Multimedia câu hỏi; Upload ảnh/audio cho câu hỏi; 5. 2; Profile v2 + giới hạn người; Hiển thị lịch sử + giới hạn số người làm; 3. 3; Xuất Excel (cải thiện); Fix và tối ưu export file; 3. 4; Ngân hàng câu hỏi; Phân loại độ khó câu hỏi; 8. 5; Xem lại & ôn tập quiz; Xem lịch sử + review bài; 5. 6; Giới hạn người tham gia; Giới hạn số lượng join quiz; 3. 7; Tạo quiz (refactor); Tối ưu tạo quiz; 5. 8; Tối ưu chia quiz bằng mã; Chia sẻ quiz qua mã; 2. 9; Guard + phân quyền; Kiểm soát quyền truy cập; 3. 10; Auto-save (tối ưu); Lưu bài tự động ổn định; 3. 11; Timer + auto submit; Đồng bộ thời gian + nộp bài; 5. 12; Anti-cheat; Phát hiện chuyển tab; 3. 13; Dashboard (tối ưu); Cải thiện giao diện kết quả; 3. 14; Logging hệ thống; Ghi log backend; 3. 15; Tối ưu hiệu năng; Tối ưu API + DB; 5. 16; UI/UX; Làm đẹp giao diện; 5. 17; Triển khai web; Trên khai lên webserver; 5.

6. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

| Mục tiêu Sprint | ☑ Đạt hoàn toàn ☐ Đạt một phần ☐ Không đạt |
| --- | --- |