BIỂU MẪU 03

KẾ HOẠCH CHẠY NƯỚC RÚT 2

(Sprint 2 Planning)

| Tên dự án | Nghiên cứu ReacJS và ExpressJS phát triển hệ thống trả lời câu hỏi trực tuyến - FireQuiz | Nhóm | Nhóm Lửa | Thời gian | 03/03đến 24/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. KẾT QUẢ SPRINT 1

| Story Points hoàn thành | __33___ SP | SP đã đăng ký | __48___ SP | Tỷ lệ hoàn thành | ___68.75__ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. MỤC TIÊU SPRINT 2 (Sprint Goal)

Giải quyết công việc tồn động từ Sprint 1,tập trung cải tiến và hoàn thiện nhóm tính năng cốt lõi của ứng dụng: Quản lý bộ câu hỏi và tham gia bộ câu hỏi.

3. DANH SÁCH CÔNG VIỆC SPRINT 2

| # | User Story / Công việc | SP | Ưu tiên | Người làm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 📋 Công việc tồn đọng từ Sprint 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện logic Tham gia & Chấm điểm | 10 | Cao | Vũ Mạnh Huy & Huy Hoàng | Gồm Task 14, 15, 16 (S1) |
| 2 | Hoàn thiện trạng thái Xuất bản & Đóng bộ | 5 | Cao | Lương Tiên & Đức Thông | Gồm Task 12, 13 (S1) |
| 🆕 Công việc mới Sprint 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Quản lý câu hỏi chi tiết | 8 | Cao | Trần Đức Thông | Form CRUD & API câu hỏi |
| 4 | Cấu hình Quiz & Mã PIN | 5 | Cao | Trần Đức Thông | Logic PIN & Trạng thái Quiz |
| 5 | Import câu hỏi từ Excel | 5 | Cao | Trần Đức Thông | Upload & Parse dữ liệu Excel |
| 6 | Multimedia câu hỏi | 3 | TB | Trần Đức Thông | Xử lý Ảnh/Âm thanh câu hỏi |
| 7 | Giao diện làm bài (Core UI) | 8 | Cao | Vũ Mạnh Huy | Màn hình thi & Session API |
| 8 | Luồng Tham gia Công khai | 5 | Cao | Vũ Mạnh Huy | Gallery & Filter Public Quiz |
| 9 | Bộ lọc quyền truy cập (Guard) | 5 | Cao | Nguyễn Huy Hoàng | Check điều kiện vào phòng thi |
| 10 | Tự động lưu bài (Auto-save) | 5 | Cao | Nguyễn Huy Hoàng | Đồng bộ đáp án tạm xuống DB |
| 11 | Xáo trộn & Chống gian lận | 5 | TB | Nguyễn Huy Hoàng | Shuffle & Check chuyển tab |
| 12 | Giới hạn số lượng & Profile v2 | 3 | Thấp | Nguyễn Huy Hoàng | Lịch sử điểm & Giới hạn slot |
| 13 | Dashboard kết quả (Chủ Quiz) | 5 | Cao | Nguyễn Lương Tiên | Quản lý thí sinh & Bộ lọc |
| 14 | Xuất báo cáo Excel/PDF | 5 | Cao | Nguyễn Lương Tiên | Export dữ liệu ra file Excel |
| 15 | Thống kê chuyên sâu câu hỏi | 5 | TB | Nguyễn Lương Tiên | Biểu đồ tỷ lệ đúng/sai câu |
| 16 | Bảng xếp hạng (Leaderboard) | 5 | TB | Nguyễn Lương Tiên | Vinh danh Top 10 thí sinh |
| 17 | Chế độ xem trước (Preview) | 2 | Thấp | Nguyễn Lương Tiên | Preview đề thi cho chủ Quiz |

| Tổng SP Sprint 2 | 102 SP (Gồm 15 SP tồn đọng + 87 SP mới) | So với Sprint 1 | ☐ Bằng ☒ Tăng ☐ Giảm |
| --- | --- | --- | --- |