BIỂU MẪU 05

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SPRINT

(Sprint Review Report)

| Tên dự án | FireQuiz - Nghiên cứu ứng dụng React và ExpressJS vào hệ thống trả lời câu hỏi trực tuyến | Sprint số | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | Nhóm Lửa | Ngày báo cáo | 17/03/2026 |

1. MỤC TIÊU SPRINT

Xây dựng cơ bản giao diện chính của ứng dụng cũng như các API của ứng dụng, hình thành ứng dụng bước đầu tiên

2. CÁC TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

| # | Tính năng / Công việc | Demo? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện ban đầu cho các chức năng chính | ☐ |  |
| 2 | Thiết kế, xây dựng database | ☐ |  |
| 3 | Chức năng đăng nhập | ☐ |  |
| 4 | Chức năng đăng ký | ☐ |  |
| 5 | Chức năng quên mật khẩu | ☐ |  |
| 6 | Chức năng đổi mật khẩu |  |  |
| 7 | Chức năng xem thông tin tài khoản |  |  |
| 8 | Chức năng tạo bộ trắc nghiệm |  |  |
| 9 | Chức năng xóa bộ trắc nghiệm |  |  |
| 10 | Chức năng sửa bộ trắc nghiệm |  |  |
| 11 | Chức năng xem bộ trắc nghiệm |  |  |

3. CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

| # | Công việc | Lý do chưa hoàn thành | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng xuất bản bộ trắc nghiệm | Chưa hoàn thành các module và API cần thiết | Hoàn thành vào đầu sprin 2 |
| 2 | Đóng bộ trắc nghiệm | Chưa hoàn thành các module và API cần thiết | Hoàn thành vào đầu sprin 2 |
| 3 | Tham gia bằng mã | Chưa hoàn thành các module và API cần thiết | Hoàn thành vào đầu sprin 2 |
| 4 | Chấm điểm bài làm | Chưa hoàn thành các module và API cần thiết | Hoàn thành vào đầu sprin 2 |
| 5 | Xem kết quả làm bài | Chưa hoàn thành các module và API cần thiết | Hoàn thành vào đầu sprin 2 |

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

| 😊 Điều làm tốt Hoàn thiện 50-60% Frontend, xác định, cài đặt các môi trường cần thiết để chạy dự án, các thành viên nhóm tích cực giao tiếp – trao đổi công việc với nhau. | 😞 Điều cần cải thiện Cần ước lượng thời gian và số lượng công việc của các sprint đồng đều hơn. Các thành viên chủ động nhận việc phù hợp với bản thành, chủ động hoàn thành trước thời gian quy định |
| --- | --- |

5. KẾ HOẠCH SPRINT TIẾP THEO

Mục tiêu của Sprint 2 là hoàn thiện các chức năng cốt lõi liên quan đến việc tổ chức và tham gia làm bài trắc nghiệm, bao gồm việc thiết lập thời gian, quản lý lượt tham gia và chấm điểm bài làm.

| # | Công việc | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập thời gian mở / đóng quiz | Cho phép người tạo quiz cấu hình thời điểm bắt đầu và kết thúc của bộ trắc nghiệm. Hệ thống sẽ chỉ cho phép người dùng tham gia trong khoảng thời gian hợp lệ. |
| 2 | Thiết lập thời gian làm bài tối đa | Cho phép cấu hình thời gian tối đa để người tham gia hoàn thành bài trắc nghiệm. Hệ thống hiển thị đồng hồ đếm ngược khi làm bài. |
| 3 | Tự động nộp bài khi hết giờ | Khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động thu bài và lưu kết quả của người tham gia. |
| 4 | Giới hạn số lượng người tham gia | Cho phép thiết lập số lượng người tham gia tối đa cho mỗi quiz. Khi đạt giới hạn, hệ thống sẽ không cho phép thêm người tham gia mới. |
| 5 | Chức năng xuất bản quiz | Cho phép người tạo quiz chuyển trạng thái quiz sang "Published" để người dùng khác có thể tham gia. |
| 6 | Chức năng đóng quiz | Cho phép người tạo quiz đóng quiz để ngăn người dùng tiếp tục tham gia. |
| 7 | Tham gia quiz bằng mã | Người dùng có thể nhập mã quiz để tham gia làm bài. |
| 8 | Chức năng chấm điểm bài làm | Hệ thống tự động chấm điểm dựa trên đáp án đã thiết lập trong quiz. |
| 9 | Xem kết quả làm bài | Người tham gia có thể xem kết quả, điểm số và thống kê sau khi hoàn thành bài làm. |

6. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

| Mục tiêu Sprint | ☐ Đạt hoàn toàn ✅ Đạt một phần ☐ Không đạt |
| --- | --- |