BIỂU MẪU 02

BÁO CÁO NHÌN LẠI CHẠY NƯỚC RÚT

(Sprint Retrospective Report)

| Tên dự án | Nghiên cứu ReacJS và ExpressJS phát triển hệ thống trả lời câu hỏi trực tuyến - FireQuiz | Sprint số | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | Nhóm Lửa | Ngày | 24/03 |

| 🚀 BẮT ĐẦU LÀM (Start Doing) Việc chưa làm nhưng nên bắt đầu - Họp Daily Stand-up: Dành 10-15 phút mỗi ngày để báo cáo nhanh tiến độ và các "blocker" (vướng mắc). - Thống nhất API Contract: Viết tài liệu mô tả dữ liệu (Postman/Swagger) trước khi code để FE và BE không phải chờ nhau. - Kiểm thử sớm (Unit Test): Kiểm tra logic chấm điểm và mã PIN ngay khi viết xong API, không đợi đến cuối sprint. - Quản lý phụ thuộc (Dependencies): Xác định rõ Task nào cần hoàn thành trước (ví dụ: xong Câu hỏi mới làm được Bài thi). - Sử dụng công cụ quản lý lỗi: Ghi lại các bug phát sinh trong quá trình code để xử lý tập trung. - Đặt Deadline nội bộ: BE phải hoàn thành trước FE ít nhất 2 ngày để có thời gian tích hợp. | 🛑 DỪNG LÀM (Stop Doing) Việc đang làm nhưng không hiệu quả - Dồn task khó vào cuối Sprint: Các task logic thi cử bị đẩy xuống ngày cuối dẫn đến không kịp xử lý. - Làm việc cô lập: Thành viên tự giải quyết lỗi quá lâu (trên 3 tiếng) mà không yêu cầu hỗ trợ từ nhóm. - Code khi chưa rõ Requirement: Bắt đầu viết code khi chưa thống nhất rõ ràng luồng đi của mã PIN và trạng thái Quiz. - Chỉnh sửa UI quá nhiều: Sa đà vào làm đẹp giao diện trong khi logic cốt lõi chưa chạy được. | ✅ TIẾP TỤC LÀM (Continue Doing) Việc đang làm tốt, cần duy trì - Thiết kế Database kỹ lưỡng: Cấu trúc DB ban đầu tốt giúp việc mở rộng ở Sprint 2 dễ dàng hơn. - Phân chia Story Points: Việc ước lượng SP giúp nhóm hình dung được khối lượng công việc thực tế. - Phối hợp làm chung (Pair programming): Các task làm chung 2 người (Task 1, 2, 8, 9) có chất lượng tốt và hoàn thành đúng hạn. - Sử dụng Git hiệu quả: Duy trì việc phân nhánh và merge code ổn định, không gây xung đột lớn. |
| --- | --- | --- |

CAM KẾT HÀNH ĐỘNG CHO SPRINT 2

(Chọn 1-2 cải tiến CỤ THỂ và KHẢ THI để áp dụng)

| # | Cam kết cải tiến | Người chịu trách nhiệm | Cách đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thống nhất API trước khi code | Trần Đức Thông | Có file Postman/tài liệu API cho mỗi Task mới trước khi bắt đầu code FE. |
| 2 | Giải quyết Task tồn đọng trong tuần đầu | Vũ Mạnh Huy & Huy Hoàng & Nguyễn Lương Tiên | 15 SP tồn đọng từ Sprint 1 phải chuyển sang trạng thái "Hoàn thành" trước ngày thứ 7 của Sprint 2. |

| Trưởng nhóm ký (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Đức Thông | Thành viên xác nhận (Tất cả thành viên ký) Vũ Mạnh Huy Nguyễn huy Hoàng Nguyễn Lương Tiên |
| --- | --- |